KIT CONTRATOS SEM SURPRESA

Modelos, campos e clausulas de atencao para contratar obra com mais controle

# Aviso importante

Este material e um guia educativo e operacional. Ele nao substitui advogado, engenheiro, arquiteto ou responsavel tecnico. Antes de assinar qualquer contrato real, valide o texto com profissionais habilitados e adapte as clausulas a legislacao local, ao escopo e ao risco da obra.

# Como usar este kit

Use os campos como roteiro para montar ou revisar propostas de obra.

Nunca aceite escopo generico como 'mao de obra completa' sem lista de entregas.

Guarde anexos: projetos, memoriais, cronograma, orcamento, fotos e mensagens.

Toda alteracao de preco ou prazo deve virar aditivo antes da execucao.

# Modelo 1 - Contratacao de servico de obra/reforma

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Contratante | [Nome, CPF/CNPJ, endereco] |
| Contratado | [Nome, CPF/CNPJ, CREA/CAU se aplicavel] |
| Endereco da obra | [Endereco completo] |
| Objeto | [Descricao objetiva do servico] |
| Valor total | R$ [valor] |
| Prazo | [data de inicio] a [data de termino] |
| Responsavel tecnico | [nome, registro, ART/RRT] |

### 1. Objeto e escopo

O contratado executara exclusivamente os servicos descritos no Anexo I - Escopo Tecnico. Qualquer item nao listado sera considerado fora do escopo e dependera de aprovacao previa por escrito.

### 2. Documentos integrantes

Fazem parte deste contrato: proposta comercial, escopo tecnico, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo, projetos, ART/RRT quando aplicavel e registros de alteracoes aprovadas.

### 3. Prazo e condicoes de inicio

O prazo somente comecara a contar apos liberacao do local, entrega dos projetos necessarios, pagamento inicial previsto e disponibilizacao das condicoes minimas de execucao.

### 4. Pagamento por medicao

Os pagamentos serao vinculados a etapas executadas e conferidas. O contratante podera reter valores proporcionais a servicos incompletos, divergentes ou sem comprovacao.

### 5. Materiais

Definir se materiais serao fornecidos pelo contratante ou contratado. Marcas, especificacoes, quantidades e substituicoes deverao ser aprovadas por escrito.

### 6. Alteracoes de escopo

Nenhuma alteracao sera executada sem aditivo contendo descricao, impacto de preco, impacto de prazo e aceite das partes.

### 7. Qualidade e correcao

Servicos executados em desacordo com projeto, norma, memorial ou boa tecnica deverao ser corrigidos pelo contratado sem custo adicional, quando comprovada responsabilidade.

### 8. Entrega tecnica

A entrega final devera incluir limpeza basica, conferencia do escopo, relacao de pendencias, garantias, manuais e documentos tecnicos aplicaveis.

# Modelo 2 - Aditivo de alteracao de escopo

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Contrato original | [Numero/data] |
| Solicitante | [Contratante ou contratado] |
| Alteracao | [Descricao clara do que muda] |
| Motivo | [Necessidade tecnica, escolha do cliente, imprevisto etc.] |
| Acrescimo/desconto | R$ [valor] |
| Impacto no prazo | [dias a mais/a menos] |
| Aprovacao | [assinaturas/data] |

### Clausula de aceite do aditivo

As partes reconhecem que a alteracao descrita neste aditivo modifica o escopo original. A execucao somente devera iniciar apos assinatura ou aceite formal registrado por escrito.

# Modelo 3 - Termo de entrega e pendencias

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Obra/servico | [Descricao] |
| Data de vistoria | [Data] |
| Participantes | [Nomes] |
| Status geral | [Aprovado / Aprovado com pendencias / Reprovado] |
| Prazo para pendencias | [Data limite] |
| Retencao financeira | R$ [se aplicavel] |

## Checklist de entrega

Conferir escopo contratado item por item.

Registrar fotos das areas vistoriadas.

Listar pendencias com prazo e responsavel.

Conferir limpeza, remocao de entulho e protecao de acabamentos.

Receber notas fiscais, garantias, manuais e documentos tecnicos.

# Clausulas que merecem atencao maxima

| Tema | Risco | Como blindar |
| --- | --- | --- |
| Escopo | Contratado diz que item nao estava incluso. | Anexar lista detalhada de servicos, materiais e exclusoes. |
| Prazo | Atraso sem consequencia clara. | Definir marco inicial, causas justificadas e multa/retencao. |
| Pagamento | Cliente paga antes da entrega real. | Vincular pagamento a medicao e aceite da etapa. |
| Materiais | Troca por material inferior. | Exigir marcas, especificacoes ou aprovacao previa. |
| Garantia | Ninguem assume defeito depois. | Definir garantia, prazo de resposta e forma de acionamento. |
| Responsabilidade tecnica | Obra sem responsavel habilitado. | Exigir ART/RRT quando aplicavel. |

# Perguntas antes de assinar

O que exatamente esta incluso e o que esta excluido?

Quem compra os materiais e quem responde por perdas?

Como sera feita a medicao de cada etapa?

O que acontece se houver atraso?

Como serao aprovadas mudancas de escopo?

Existe responsavel tecnico e documento de responsabilidade?

Qual parte do pagamento fica retida ate a correcao de pendencias?